梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 梅州市矿山救护队 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县新铺镇油坑村 |  | 隐患单位 负责人 | 曾秋泉 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：曾秋泉 2.行业监管责任人： 黄万彬 3.属地政府责任人： 涂伟文 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 两台电梯定期检验不合格 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 特种设备使用单位重大问题 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 已下达监察指令书，责令企业立即停止使用上述电梯并申请复检。 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 已下达监察指令书，责令企业立即停止使用上述电梯并申请复检。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2000元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年5月20日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 张 慧 (县政府副县长) |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县飞扬机电有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县金城工业园区内桃源东路北侧耀婆岌 |  | 隐患单位 负责人 | 张劲松 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：张劲松 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 谢淳晖 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 电频炉炉底、炉坑有积水，车间有漏雨现象。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 火灾、爆炸 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 清理积水，补漏。 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 清理电频炉炉底、炉坑积水，完善排水系统，防止水渗透入炉坑，对天棚进行补漏。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为 3.2 万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年5月15日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |

梅州市安全生产事故隐患情况登记表

| 隐患单位名称 | 蕉岭县新铺北坑石场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉岭县新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 宋荣富 |
| 隐患整改 责任人 | 1.企业（单位）责任人：宋荣富 2.行业监管责任人： 林 威 3.属地政府责任人： 涂伟文 |  | 联系固定电话、手机号 |  |
| 隐患成因 和现状 | 井下十35水平中段局部顶板存在松浮石 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易发送冒顶片帮，造成设备损坏，人员伤亡事件。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 及时清除井下十35水平中段局部顶板存在松浮石。 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 及时清除井下十35水平中段局部顶板存在松浮石。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 2024年5月26日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责督办的 单位领导 姓名、职务 | 胡 班（县委常委、县政府党组副书记、副县长） |  |  |  |