梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2021年1月4日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心迁建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 贾存旺 |
| 隐患整改 责任人 | 贾存旺 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、高空作业人员未按要求佩戴安全带、安全帽；2、移动操作平台防护不严。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、所有施工作业人员按要求佩戴安全带、安全帽；2、按照规范要求增设移动操作平台防护。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年1月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2021年1月4日

| 隐患单位名称 | 省道S223线K17+400米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 南磜镇 |  | 隐患单位 负责人 | 刘志兴 |
| 隐患整改 责任人 | 刘志兴 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 省道S223线K17+400米，缺少施工牌、导向牌和爆闪灯等安全设施，影响行车行人安全，存在安全隐患。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 要求尽快完善施工牌、导向牌和爆闪灯等安全设施，消除安全隐患，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年1月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2021年1月4日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县回力金属综合再生有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 谢仁德 |
| 隐患整改 责任人 | 谢仁德 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、现场安全警示标语、标志不足。部分安全通道堵塞；2、未编制安全生产事故应急预案；3、危险化学品使用保管不当，未建立专门的中间仓库保管；4、安全用电不规范，部分线路乱拉乱接，未用穿管保护。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、增加现场安全警示标语、标志。疏通安全通道；2、按要求编制安全生产事故应急预案；3、规范危险化学品使用保管，建立专门的危险化学品贮存间；4、规范安全用电，按要求整改线路，采用套管保护。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为3.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2021年1月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 古育辉（县政府党组成员、蕉华工业园区副主任） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738